|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Risk Tanımı | Riskin Etkisi | Risk Kategorisi | Olasılık | Etki | Risk Skoru | Önem Sırası | Risk Yanıtlama Stratejisi |
| Proje bütçesinin yetersiz kalması | -Proje ekibine ücret ödenememesi  -Projenin gerçekleştirilememesi  -Proje süresinin uzaması  -Finansal faaliyetlerin gerçekleştirilememesi | Proje yönetim ve organizasyonu | 0,50 | 0,90 | 0,45 | 6 | -Müşteri ile toplantı yapılması  -üst yönetim ile toplantı yapılması  -Finansal danışmandan yardım alınması |
| Proje süresinin yetersiz kalması | -İstenilen ürünün ortaya çıkmaması  -Üründe eksikliklerin olması  -Müşteri memnuniyetsizliği  -Üst yönetim memnuniyetsizliği | Proje yönetim ve organizasyonu | 0,60 | 0,90 | 0,54 | 3 | -Proje takımının toplantı yapması  -Müşteri ile toplantı yapılması  -Üst yönetim ile toplantı yapılması  -Süre sınırlarının kesinleştirilmesi |
| Proje ekibinde çıkan anlaşmazlıklar | -Proje süresinin uzaması  -Proje ekibinden birinin veya birkaçının projeden ayrılması  -Projeden istenilen verimin alınamaması  -Üst yönetimin proje ekibine süre açısından baskı yapması | Proje yönetim ve organizasyonu | 0,30 | 0,70 | 0,21 | 12 | -Üst yönetimin proje ekibiyle entegre olması  -Proje ekibinin kendi içerisinde iletişime geçmesi |
| Üst yönetim desteğinin yetersiz kalması | -Proje süreçlerinin doğru yönetilmemesi  -Proje ekibinin etkileşimini kaybetmesi  -İşletmenin rekabet avantajını kaybetmesi | Proje yönetim ve organizasyonu | 0,70 | 0,90 | 0,63 | 2 | -Proje ekibinin üst yönetimle daha çok iletişim kurması |
| Müşteri gereksinimlerinin sürekli değişmesi | -Proje bütçesinin yetmemesi  -Proje süresinin uzaması  -Proje ekibinde anlaşmazlıkların çıkması  -Üst yönetimin projeden desteğini kesmesi | Gereksinim | 0,40 | 0,90 | 0,36 | 8 | -Müşteri ile toplantıların daha sık yapılması  -Müşterinin istek değil ihtiyaçlarına odaklanılması |
| Proje ekibinin yetersiz kalması | -Projenin gerçekleştirilememesi - İstenilen son ürünün ortaya koyulamaması -Olası problemleri çözüme kavuşturamama | Proje Planlama ve Kontrol | 0,30 | 0,90 | 0,27 | 9 | -Uzmandan yardım alınması -Planlama aşamasını gözden geçirme -Proje ekibine yeni insanların dahil edilmesi |
| Güncel teknolojinin takip edilmemesi | -Müşteri memnuniyetsizliği ve müşteri kaybı -Rekabet kaybı -Son ürünün beklentiyi karşılamaması | Proje Yönetim ve Organizasyon | 0,30 | 0,90 | 0,27 | 10 | -Piyasadaki güncel teknolojinin gözden geçirilmesi |
| Projenin yanlış planlanması | -Proje süresi uzar -Projenin gerçekleştirilememesi -Maliyette artış | Proje Süreçlerinin Planlanması | 0,50 | 0,90 | 0,45 | 4 | -Planlamanın revize edilmesi  -Yanlış planlanan yerlerin gözden geçirilmesi ve düzenlenmesi |
| Proje ekibindeki elemanların işten ayrılması | -Proje sürecinde aksama ve proje sürenin uzaması -Ayrılan insanların işlerinin yapılamaması | Proje Yönetim ve Organizasyon | 0,30 | 0,70 | 0,21 | 11 | -Proje süresine göre ekiptekilerle sözleşme imzalama -Ekipteki aynı işi yapan insanların birbirinin işleri hakkında bilgi sahibi olması |
| Projede kullanılacak donanım elemanlarının zarar görmesi | -Projede aksama oluşması -Veri kaybı oluşması -Projenin gerçekleştirilememesi | Proje Yönetim ve Organizasyon | 0,50 | 0,90 | 0,45 | 5 | -Önemli donanım elemanları için belirli bir yenileme bütçesi ayrılması -Dokümanların yedekli saklanması |
| Kullanıcı verilerinin çalınma riski | -Müşteri memnuniyetinde düşüş  -Marka değerinin zarara uğraması  -Hukuki boyutlarının olması | Son kullanıcı | 0,9 | 0,9 | 0,81 | 1 | -Güvenlik paketi bütçesinin revize edilmesi  -Siber güvenlik uzmanından yardım alınması |
| Altyapı yetersizliği | -Sürenin uzaması  -Proje ihtiyaçlarının karşılanmaması | Proje yönetim ve organizasyon | 0,6 | 0,7 | 0,42 | 7 | -Altyapıya ayrılan bütçenin arttırılması  -Altyapı için gerekli ürünlerin satın alınması |
| Arayüz tasarımının yeterince iyi olmaması | -Tasarımda karmaşıklık  Müşteri memnuniyetinde düşüş | Proje Tasarım | 0,3 | 0,5 | 0,15 | 13 | -Tasarım prototipi ile son kullanıcıya ulaşılması |
| Versiyon yetersizliği | -Müşteri memnuniyetinde düşüş | Proje planlama ve kontrol | 0,10 | 0,40 | 0,04 | 15 | -Piyasadaki diğer uygulamaların gözden geçirilmesi |
| Kullanıcı sözleşmesinin doğru yapılmaması | -Müşteri kaybı  -Cezai işlemlerin yaşanması | Son kullanıcı | 0,20 | 0,50 | 0,10 | 14 | -Sözleşme hazırlama sürecine müşterinin de dahil edilmesi |